## Slide 1: MAGAZIN ONLINE DE PARFUMURI TOM FORD
Client: Tom Ford
Executant: TechWave Solutions

## Slide 2: Cuprins
Prezentarea generală a proiectului
1
Etapele proiectului
2
Personalul implicat
3
Management
Managementul comunicării cu clientul, riscului, resurselor, activităților, calității
4
Diagrama Gantt
5
Istoricul dezvoltării aplicației
Finalizarea proiectului

## Slide 3: Prezentarea generală a proiectului
Compania
În acest proiect compania TechWave Solution, în calitatea de executant principal, are drept obiectiv realizarea unui site web, reprezenând un magazin online de parfumuri pentru firma Tom Ford.
Obiectivul principal al acestei colaborări este de a crea un site funcțional, capabil să îndeplinească toate cerințele clientului nostru.
Obiectivele proiectului
Sa permită clienților căutarea/filtrarea ușoară a produselor.
Obiectivul 2.
Să prezinte și să promoveze parfumurile realizate de client
Obiectivul 1.
Să le permită clienților efectuarea ușoară de adăugare în coș, dar și metode diferite de plată.
Obiectivul 3
Optimizare SEO pentru imbunatatirea vizibilitatii in motoarele de cautare
Obiectivul 4.

## Slide 4: Etapele Proiectului
Step 1
Durata inițială a proiectului a fost de 12 luni.
Data de început- 1 Ianuarie 2024
Step 4
Durata proiectului nostru este de 7 luni, în intervalul acesta vor fi incluse toate etapele necesare implementării și finalizării cu succes a proiectului
S-a realizat un Project Change Request, unde durata a fost redusă la 7 luni.
Step 2
Data de sfârșit- 31 Iulie 2024
Step 3

## Slide 5: Etapele Proiectului
Activități Manager de Proiect
Activități Angajati Functii Diferite
Task-uri de Dezvoltare
Activități Programatori
Activități pentru Testare
Activități pe Infrastructura IT
Activitati proiect
Activități de Date și Analiza
Activități Programatori Seniori
Deplasări

## Slide 6: Personal implicat
Programatori
Infrastructura IT
Date și Analiză
Marco Rossi
Gheorghe Stefan
Alexandru Stan
Ioana Petrescu
Cristina Popa
Sofia Bianchi
Alessandro Moretti
Carter Jack
Ana Mihai
Mike Ross
Gabriel Marinescu
Tester
Giulia Ferrari
Arhitect Software
Vasile Georgescu
Project Manager
Parteni Elena

## Slide 7: Personalul Implicat
În figura alăturată avem activitatea descrisă în detaliu pentru fiecare persoană în parte. Figurara este reprezentată în Excel

## Slide 8: Managementul comunicării cu clientul
Prima întâlnire cu beneficiarul
Pe toată durata proiectului s- a păstrat o relație strânsă cu beneficiarul, iar comunicarea fiind un continuă și interactivă. S-a luat parte la o primă ședință unde s-au discutat toate aspectele inițierii proiectului.
30%
Restul întâlnirilor cu beneficiarul
În timpul realizării proiectului client a fost informat pas cu pas despre progresul realizat.
S-a avut loc o ultimă etapă de discuții și prezentări ale materialului realizat, unde a avut loc și instruirea personalului benificiarului nostru.
70%

## Slide 9: Managementul Riscului
Identificarea Riscurilor | În această etapă trebuie să realizăm ce riscuri pot apărea pe parcursul proiectului. | 
Evaluarea Riscurilor | Fiecare risc identificat trebuie evaluat în funcție de probabilitatea de apariție și impactul potențial asupra proiectului | 
Strategii de Gestionare a Riscurilor | Evitarea riscurilor, Transferul riscurilor, Atenuarea riscurilor, Acceptarea riscurilor | 
Plan de Contingență | Pentru riscurile care nu pot fi evitate sau atenuate, este esențial să existe un plan de contingență. Acțiuni imediate, Responsabilități, Resurse necesare | 
Monitorizare și Revizuirea Riscurilor | Pe parcursul desfășurării proiectului, riscurile trebuie monitorizate continuu, iar evaluările periodice trebuie efectuate pentru a actualiza planurile de gestionare | 
Managementul riscului este procesul de identificare a vulnerabilităților pe care resursele informatice, folosite de executant, le prezintă și de a decide care sunt măsurile ce trebuie luate pentru a reduce riscul la un nivel acceptabil

## Slide 10: Managementul activităților

## Slide 11: Managementul Activităților

## Slide 12: Managementul Calității
Planificarea calității este esențială pentru a asigura îndeplinirea cerințelor și așteptărilor clientului. |  | Asigurarea calității verifică dacă produsul final respectă standardele planificate. |  | Îmbunătățirea calității este un proces continuu. | 
Acest proces stabilește standardele de calitate necesare. |  | Aceasta include revizuiri, teste și audituri |  | Se desfășoară pe tot parcursul proiectului și după lansare. | 
Se definesc metodele care vor fi utilizate. |  | Cerințele descriu caracteristicile aplicației. |  | Scopul este de a implementa schimbări. | 
De asemenea, se stabilesc procedurile pentru atingerea acestor standarde. |  | Ele ghidează dezvoltarea și verificarea produsului. |  | Acestea îmbunătățesc performanța, fiabilitatea și utilizabilitatea site-ului. | 
Planificarea calității
Asigurarea calității
Îmbunătățirea calității

## Slide 13: Finalizarea Proiectului
Echipa de proiect va efectua o serie de teste finale
Testare Finală și Verificari
Odată ce toate verificările finale au fost efectuate și aprobarea clientului a fost obținută, site-ul web magazin online de parfumuri Tom Ford a fost lansat oficial.
Lansarea Oficială
Personalul responsabil a fost instruit în utilizarea platformei de gestionare
Formarea Personalului
După finalizarea testelor, proiectul a fost prezentat clientului pentru revizuire și acceptare finală
Revizuire și Acceptarea Finală
După lansare, echipa de proiect a continuat să monitorizeze performanța site-ului
Monitorizare Post-lansare
În final, a fost efectuată o evaluare detaliată a proiectului pentru a analiza succesele și provocările întâmpinate pe parcurs.
Evaluarea Proiectului
Toată documentația relevantă, inclusiv ghiduri de utilizare, documentație tehnică și proceduri de mentenanță, a fost predată clientului
Documentația și Predarea
ph